## Slide 1
LOSTECH
LOSTECH · LUMEN · SITUAÇÃO DO PROJETO · OUT/2026
INTRODUÇÃO
LOSTECH
Empresa real de suporte, manutenção e montagem de computadores em Itapevi, Cotia, Barueri e Jandira.
LUMEN
Sistema que analisa os requisitos da LOSTECH, indica o melhor equipamento e aponta quando comprar.
Foco de hoje
Atualização relacional: catálogo técnico de hardware em PostgreSQL integrado ao LUMEN.
14 set
Planilha LostTech
Modelo de ERP e estoque: 33 abas, 26.107 fórmulas.
17 set
Plano geral da LOSTTECH
Auditoria, fases −1 a 14 e MVP: OS, estoque e caixa.
23 set
Auditoria do LUMEN
Diagnóstico da versão 1.0.35 e arquitetura comercial.
27 set
Fase 0 concluída
Git, backup e correção das duas falhas críticas.
20 out
Catálogo · Etapa 1
Requisitos fechados e 9 decisões registradas.

## Slide 2
LOSTECH
DESENVOLVIMENTO
Da planilha ao catálogo relacional: cinco marcos entre setembro e outubro de 2026.
14 set
Planilha LostTech
Modelo de ERP e estoque: 33 abas, 26.107 fórmulas.
17 set
Plano geral da LOSTECH
Auditoria, fases −1 a 14 e MVP: OS, estoque e caixa.
23 set
Auditoria do LUMEN
Diagnóstico da versão 1.0.35 e arquitetura comercial.
27 set
Fase 0 concluída
Git, backup e correção das duas falhas críticas.
20 out
Catálogo · Etapa 1
Requisitos fechados e 9 decisões registradas.
Na planilha atual
EspecificacoesTecnicas · PRD0001
Atributo
Valor
Unidade
Tamanho
120mm
(vazio)
RPM
1500
rpm
Conector
4-pin PWM
—
ARGB
Sim
—
Unidade ora no valor, ora na coluna. Tudo é texto: não filtra, não valida, não compara.
Unidade ambígua
DDR4-3200 aparece como 3200 MHz ou 1600 MHz; o comparável é 3200 MT/s.
Marca ≠ chip
ASUS Dual RTX 4060 OC → RTX 4060 → chip AD107, gravados como um só.
Sem compatibilidade
Sem comprimento da GPU, altura do cooler e socket, nada é checado.
LUMEN sem banco
Dados em arquivos JSON, sem login nem separação por empresa.

## Slide 3
LOSTECH
EXEMPLOS DO PROBLEMA
A especificação existe, mas em texto livre: não dá para comparar peças nem checar compatibilidade.
Na planilha atual
EspecificacoesTecnicas · PRD0001
Atributo
Valor
Unidade
Tamanho
120mm
(vazio)
RPM
1500
rpm
Conector
4-pin PWM
—
ARGB
Sim
—
Unidade ora no valor, ora na coluna. Tudo é texto: não filtra, não valida, não compara.
Unidade ambígua
DDR4-3200 aparece como 3200 MHz ou 1600 MHz; o comparável é 3200 MT/s.
Marca ≠ chip
ASUS Dual RTX 4060 OC → RTX 4060 → chip AD107, gravados como um só.
Sem compatibilidade
Sem comprimento da GPU, altura do cooler e socket, nada é checado.
LUMEN sem banco
Dados em arquivos JSON, sem login nem separação por empresa.
component
Modelo do fabricante
variant
Revisão / part number, UUID estável
9 subtabelas
Atributos tipados por categoria
assertion
Fonte, URL, data e confiança de cada valor
equivalence_class
Peças substituíveis da mesma classe
views
Leitura estável para o LUMEN
LUMEN Client (desktop) ⇄ LUMEN Cloud · PostgreSQL 16+ com RLS
Recomenda equipamento, checa compatibilidade e calcula a demanda por classe de peça.

## Slide 4
LOSTECH
NOSSA SOLUÇÃO
Catálogo técnico relacional em PostgreSQL: cada peça vira dado tipado e rastreável, lido pelo LUMEN.
component
Modelo do fabricante
variant
Revisão / part number, UUID estável
9 subtabelas
Atributos tipados por categoria
assertion
Fonte, URL, data e confiança de cada valor
equivalence_class
Peças substituíveis da mesma classe
views
Leitura estável para o LUMEN
LUMEN Client (desktop) ⇄ LUMEN Cloud · PostgreSQL 16+ com RLS
Recomenda equipamento, checa compatibilidade e calcula a demanda por classe de peça.
LUMEN e catálogo
1/6 Catálogo · etapas
1/7 LUMEN · fases
Em aprovação
Diagrama ER (Etapa 2)
Fase 1 do LUMEN Cloud
BPMN
6 raias · revisão 16/10 · losttech-hub
Marketing
@losttechoficial
ativo
WhatsApp
ativo
Site LOSTLAB
pronto, não publicado
Google Meu Negócio
próximo passo
“Tecnologia funcionando. Você tranquilo.”

## Slide 5
LOSTECH
ESTADO ATUAL
Catálogo na Etapa 1 de 6, LUMEN com a Fase 0 concluída, processo em BPMN e marca definida.
LUMEN e catálogo
1/6 Catálogo · etapas
1/7 LUMEN · fases
Em aprovação
Diagrama ER (Etapa 2)
Fase 1 do LUMEN Cloud
BPMN
6 raias · revisão 16/10 · losttech-hub
Marketing
@losttechoficial
ativo
WhatsApp
ativo
Site LOSTECH
pronto, não publicado
Google Meu Negócio
próximo passo
“Tecnologia funcionando. Você tranquilo.”
Catálogo de hardware · 6 etapas
Requisitos
2
Diagrama ER
3
Dicionário de dados
4
Esquema lógico
5
DDL em SQL
6
Dados e testes
LUMEN · 7 fases
Contenção
1
Fundação
2
Licenças e versões
3
Pagamentos
4
Painéis
5
Produção
6
Lançamento
PostgreSQL
NestJS
Prisma
TypeScript
Electron
Docker Compose
Git

## Slide 6
LOSTECH
ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO
Incremental: proposta, aprovação e registro a cada etapa.
Catálogo de hardware · 6 etapas
Requisitos
2
Diagrama ER
3
Dicionário de dados
4
Esquema lógico
5
DDL em SQL
6
Dados e testes
LUMEN · 7 fases
Contenção
1
Fundação
2
Licenças e versões
3
Pagamentos
4
Painéis
5
Produção
6
Lançamento
PostgreSQL
NestJS
Prisma
TypeScript
Electron
Docker Compose
Git
O que já temos
Núcleo do LUMEN funcionando, riscos críticos contidos, requisitos do catálogo e BPMN definidos.
O que muda
A especificação vira dado comparável: recomendação, compatibilidade e estoque por classe.
Próximos passos
Aprovar o diagrama ER, liberar a Fase 1 do LUMEN Cloud, publicar o site e ativar o Google Meu Negócio.
Obrigado · losttech.ofc@gmail.com · @losttechoficial

## Slide 7
LOSTECH
CONCLUSÃO
O núcleo funciona; o catálogo relacional é o que permite recomendar e prever estoque.
O que já temos
Núcleo do LUMEN funcionando, riscos críticos contidos, requisitos do catálogo e BPMN definidos.
O que muda
A especificação vira dado comparável: recomendação, compatibilidade e estoque por classe.
Próximos passos
Aprovar o diagrama ER, liberar a Fase 1 do LUMEN Cloud, publicar o site e ativar o Google Meu Negócio.
Obrigado · losttech.ofc@gmail.com · @losttechoficial